Bitácora de Trabajo COLLEGE NOTES Primera Iteración (Pendiente)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Integrante(s) | Fecha | Observaciones |
| Reunión: Plan de trabajo | Todos |  | Realizada en la biblioteca de la facultad. Planeación de las metodologías, aspectos de desarrollo y roles. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Bitácora de Trabajo COLLEGE NOTES Segunda Iteración

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Integrante(s) | Fecha | Observaciones |
| Reunión: Plan de trabajo | Todos | 13 de marzo 2019 | Realizada en la biblioteca de la facultad. Definición de las correcciones de la documentación y división de las tareas |
| Corrección del objetivo: Asignación | Heriberto Loredo | 15 de marzo |  |
| Corrección: Definición del Sistema  Asignación | Daniel Pantoja | 15 de Marzo |  |
| Corrección:  Personas  Asignación | Kevin Basto | 15 de marzo |  |
| Corrección:  Bitácora y Métrica del sistema  Asignación | Gerardo Hau | 15 de marzo |  |
| Reunión general | Todos | 20 marzo | Reunión biblioteca del Campus. Temas: Encuesta y personas. Se determina los aspectos a tomar en cuenta para la encuesta en su relación con personas |
| Generación primer base de encuesta | Heriberto y Daniel | 20 marzo 2019 | Versión 1 de la base encuesta. Se hizo para definir aspectos no contemplados fuera de las primeras visiones. |
| Corrección de requerimientos: Entrega | Daniel Pantoja | 23 marzo 2019 | Definición de los requerimientos funcionales base |
| Revisión: Corrección de requerimientos | Kevin y Gerardo | 24 marzo 2019 | Revisión:  -Categorizar los requerimientos  -Definir requerimientos no funcionales a partir de los requerimientos base |
| Corrección de requerimientos v2:  Asignación | Daniel Pantoja | 25 de marzo de 2019 |  |
| Plantilla de Encuesta:  Asignación | Kevin Basto | 26 de marzo | Complementación de la encuesta:  -Tecnología |
| Reunión para Actividad: Mockup Caso de uso | Todos | 27 de marzo | Vía discord |
| Actividad Mockup  Descripción del caso de uso:  Asignación | Heriberto | 27 de marzo |  |
| Actividad Mockup  Modelado de Mockup:  Asignación | Gerardo Hau | 27 de marzo |  |
| Revisión Mockup | Heriberto | 28 de marzo | Versión aprobada |
| Reflexión Mockup  Asignación | Daniel | 29 de marzo |  |
| Entrega Reflexión | Daniel | 31 marzo |  |
| Revisión Reflexión | Gerardo | 31 de marzo | Revisado y aprobado. |
| Realización de encuesta (Piloto):  Asignación | Gerardo Hau | 2 abril | Realizar 3 abril |
| Encuesta en Google Form | Kevin Basto | 2 abril | Terminado 2 abril |
| Realización encuesta Piloto | Gerardo Hau y Heriberto | 3 abril | Piloto 10 encuestas |
| Resultados encuesta | Gerardo Hau | 4 abril | Realizar 20 encuestas.  Determinar si en las primeras 10 existen cambios muy extensos. |
| Encuestas: Asignación | Heriberto | 4 abril | Realizar 5 abril |
| Encuestas: Realización | Heriberto | 5 abril |  |
| Resultados  Encuestas | Heriberto | 5 abril | Definir tareas para características de personas |
| Reunión asignación tareas segunda entrega | Todos | 6 abril | -Definir tareas  -Definir días para entregables |
| Análisis de diseño  Asignación | Daniel Pantoja | 6 de abril |  |
| Definición del proyecto  Asignación | Gerardo Hau | 6 de abril |  |
| Prototipo baja fidelidad  Asignación | Heriberto Loredo | 6 de abril |  |
| Resumen de la primera entrega  Asignación | Heriberto | 6 abril |  |
| Entrega definición personas | Kevin Basto | 8 abril | Basado en encuestas |
| Revisión de personas | Kevin y Gerardo | 8 abril | Realizar cambios sobre la diferenciación de tipos |
| Revisión prototipo baja fidelidad avances | Heriberto y Daniel | 9 de abril | Corregir muestra resultados |
| Segunda revisión del prototipo | Daniel Pantoja | 10 abril | Correcciones |
| Entrega primera versión analisis de diseño | Daniel Pantoja | 10 abril |  |
| Revisión análisis de diseño | Heriberto Loredo | 10 abril | Aceptado |
| Personas  Revisión | Gerardo | 10 abril |  |
| Entrega versión personas | Kevin | 10 abril |  |
| Entrega prototipo final: Revisión y aceptación | Daniel y Heriberto | 11 abril | Aceptado |
| Entrega Definición Proyecto | Gerardo Hau | 11 abril |  |
| Revisión Definición Proyecto | Gerardo y Heriberto | 11 abril |  |
| Plan de pruebas  Entrega | Heriberto | 11 de abril |  |
| Revision Plan de pruebas | Daniel | 11 abril |  |
| Presentación  Diseño y aceptación | Todos | 11 abril  12 abril revisión | Aceptado |
| Reflexión  Segunda Entrega | Kevin | 12 abril |  |
| Revisión Reflexión | Gerardo | 12 abril | Aceptado |
| Versiones y Merge git | Gerardo | 12 abril |  |
| Conjunto zip de archivos segunda entrega | Daniel | 12 abril |  |