**Primer Iteración**

**Planeación de busqueda de informacion**

* **Definición de stakeholders (Completada)**
* **Definición de técnicas de educción (Completadas)**
* **Definición de plantillas de preguntas (En proceso)**

**Conceptualización (Requerimientos, Personas y Objetivos)**

* **Definición del objetivo del proyecto y sistema (En proceso)**
* **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (En proceso)**
* **Definición de personas (En proceso)**
* **Definición de escenarios (En proceso)**
* **Entrevistas(En proceso)**
* **Análisis de criterios de usabilidad**

**Prototipado**

* **Elección del sistema de prototipado (En proceso)**
* **Diseño de Wireframes No asignado**

**Test Usuario**

**Implantación**

**Reporte por fase**

**Planeación de busqueda de informacion**

* **Definición de stakeholders (Completadas)**

-Realizar diagrama de contexto (Daniel)

-Definición y aprobación de stakeholders (Todos)

* **Definición de técnicas de educción (Completadas)**

-Investigación de técnicas (Gerardo y Daniel)

-Definición de Técnicas (Kevin y Heriberto)

* **Definición de plantillas de preguntas (En proceso)**

Plantilla para estudiantes ( Daniel)

Plantilla para personal académico:

-Administrativos (Kevin)

-Orientadoras (Gerardo) **Terminada**

-Tutores (Heriberto)

Plantilla para sociedad y consejo (Heriberto)

**Conceptualización (Requerimientos, Personas y Objetivos)**

* **Definición del objetivo del proyecto y sistema (Terminado)**

-Definición del objetivo sistema (Kevin)

-Definición del objetivo del proyecto **(Heriberto)**

* **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (En proceso)**

-Definición de requerimiento funcionales (Gerardo y Heriberto)

-Definición de requerimientos no funcionales (Daniel y Kevin)

* **Definición de personas (En proceso)**

-Clarificación de las características de las personas (Kevin)

* **Definición de escenarios (En proceso)**

Todos

* **Entrevistas(En proceso)**

-Calendarización de entrevistas (Todos)

Realización de entrevistas

-Estudiantes (Kevin y Heriberto)

Personal académico

-Administrativos (Por definir)

-Orientadoras (Gerardo y Kevin) **Completada**

-Tutores (Por definir)

-Sociedad y consejo (Por definir)

* **Análisis de criterios de usabilidad**

Investigación de criterios (Kevin, Heriberto y Daniel)

Analisis y definicion (Gerardo y Daniel)

**Prototipado**

* **Elección del sistema de prototipado (En proceso)**
* **Diseño de Wireframes**

**Segunda Iteración**

**Planeación de busqueda de informacion**

* **Definición de stakeholders (Completada)**
* **Definición de técnicas de educción (Completadas)**
* **Definición de plantillas de preguntas (En proceso)**

**Conceptualización (Requerimientos, Personas y Objetivos)**

* **Definición del objetivo del proyecto y sistema (En proceso)**
* **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (En proceso)**
* **Definición de personas (En proceso)**
* **Definición de escenarios (En proceso)**
* **Entrevistas(En proceso)**
* **Análisis de criterios de usabilidad**

**Prototipado**

* **Elección del sistema de prototipado (En proceso)**
* **Diseño de Wireframes No asignado**

**Test Usuario**

**Implantación**

**Nota:** Las fechas sobre la terminación y revisión de las tareas se encuentran en la Bitacora del repositorio

**Tareas terminadas por integrante (primera entrega)**

**Gerardo**

-Revisión diagrama de contexto

-Investigación técnicas de educción

-Entrevista Orientadoras

-Plantilla orientadoras

-Requerimientos no funcionales

-Reporte de tareas

**Kevin**

-Objetivo del sistema

**-**-Revisión de diagrama de contexto

-Definición de personas

-Definición de requerimientos funcionales

-Presentación primera entrega

-Investigación técnicas de educción

-Entrevistas orientadoras

-Resultados encuestas

**Daniel**

-Diagrama de contexto

--Revisión de diagrama de contexto

-Investigación técnicas de educción

-Requerimientos definición funcionales

-Documento de requerimientos

**Heriberto**

-Revisión de diagrama de contexto

-Objetivo del proyecto

-Investigación herramientas de prototipado

-Requerimientos no funcionales

**Tareas terminadas por integrante (segunda iteración)**

**Gerardo**

-Corrección de métrica

-Bitácora

-Reporte tareas

-Revisión 1 de requerimientos

-Modelado de Mockup

-Revisión reflexión Mockup

-Encuesta Piloto

-Resultados encuesta

-Guia Definición del Proyecto

-Revisión de personas

**Kevin**

**-**Revisión 1 de requerimientos

-Plantilla final de encuesta

-Google Form Encuesta

-Revisión personas

-Definición de personas

-Resumen segunda entrega

**Daniel**

-Documento de requerimientos

-Base de la encuesta

-Reflexión Mockup

-Análisis de diseño

-Segunda Revisión prototipo

-Presentación

-Zip segunda entrega

-Revisión plan de pruebas

**Heriberto**

-Corrección del objetivo

-Descripción caso de uso Mockup

-Revisión Mockup Caso de uso

-Segunda parte encuestas

-Resultados encuesta segunda parte

-Prototipo baja fidelidad

-Presentación

-Base de la encuesta

-Diseño plan de pruebas

**Reporte de aportación (Primera entrega)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Tareas realizadas** | **Aporte** |
| **Gerardo Hau** | **6** | **32 %** |
| **Daniel Pantoja** | **5** | **23%** |
| **Kevin Basto** | **8** | **20%** |
| **Heriberto Loredo** | **4** | **25%** |
| **Total** | **23** | **100%** |

**Reporte de aportación (Segunda entrega)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Tareas realizadas** | **Aporte** |
| **Gerardo Hau** | **10** | **30 %** |
| **Daniel Pantoja** | **8** | **25%** |
| **Kevin Basto** | **6** | **18%** |
| **Heriberto Loredo** | **9** | **27%** |
| **Total** | **33** | **100%** |

**Reporte de aportación (Primera Iteración)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Puntos de tareas** | **Aporte** |
| **Gerardo Hau** | **16** | **29 %** |
| **Daniel Pantoja** | **13** | **23%** |
| **Kevin Basto** | **14** | **25%** |
| **Heriberto Loredo** | **13** | **23%** |
| **Total** | **56** | **100%** |