**Primer Prototipo**

**Planeación de busqueda de informacion**

* **Definición de stakeholders (Completada)**
* **Definición de técnicas de educción (Completadas)**
* **Definición de plantillas de preguntas (En proceso)**

**Conceptualización (Requerimientos, Personas y Objetivos)**

* **Definición del objetivo del proyecto y sistema (En proceso)**
* **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (En proceso)**
* **Definición de personas (En proceso)**
* **Definición de escenarios (En proceso)**
* **Entrevistas(En proceso)**
* **Análisis de criterios de usabilidad**

**Prototipado**

* **Elección del sistema de prototipado (En proceso)**
* **Diseño de Wireframes No asignado**

**Test Usuario**

**Implantación**

**Reporte por fase**

**Planeación de busqueda de informacion**

* **Definición de stakeholders (Completadas)**

-Realizar diagrama de contexto (Daniel)

-Definición y aprobación de stakeholders (Todos)

* **Definición de técnicas de educción (Completadas)**

-Investigación de técnicas (Gerardo y Daniel)

-Definición de Técnicas (Kevin y Heriberto)

* **Definición de plantillas de preguntas (En proceso)**

Plantilla para estudiantes ( Daniel)

Plantilla para personal académico:

-Administrativos (Kevin)

-Orientadoras (Gerardo) **Terminada**

-Tutores (Heriberto)

Plantilla para sociedad y consejo (Heriberto)

**Conceptualización (Requerimientos, Personas y Objetivos)**

* **Definición del objetivo del proyecto y sistema (En proceso)**

-Definición del objetivo sistema

-Definición del objetivo del proyecto **(Terminado)**

* **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales (En proceso)**

-Definición de requerimiento funcionales (Gerardo y Heriberto)

-Definición de requerimientos no funcionales (Daniel y Kevin)

* **Definición de personas (En proceso)**

-Clarificación de las características de las personas (Kevin)

* **Definición de escenarios (En proceso)**

Todos

* **Entrevistas(En proceso)**

-Calendarización de entrevistas (Todos)

Realización de entrevistas

-Estudiantes (Kevin y Heriberto)

Personal académico

-Administrativos (Por definir)

-Orientadoras (Gerardo y Daniel) **Completada**

-Tutores (Por definir)

-Sociedad y consejo (Por definir)

* **Análisis de criterios de usabilidad**

Investigación de criterios (Kevin, Heriberto y Daniel)

Analisis y definicion (Gerardo y Daniel)

**Prototipado**

* **Elección del sistema de prototipado (En proceso)**
* **Diseño de Wireframes**